UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

# Propuesta de Proyecto órbiKa

Plataforma web para la comercialización y revalorización de productos perecibles en la provincia de Tacna

Consumo sostenible, ahorro familiar y reducción de merma comercial

| Equipo proponente | Grupo G01 · Renzo Fernando Loyola Vilca · Brant Antony Chata Choque |
| --- | --- |
| Curso | Construcción de Software I |
| Docente evaluador | Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado |
| Lugar y fecha | Tacna, Perú · Octubre de 2026 |
| Versión de propuesta | 1.0 |

# 1 Resumen ejecutivo

Se propone consolidar, validar y desplegar en piloto órbiKa, una plataforma web responsive que conecta a comerciantes de productos perecibles con compradores que buscan ahorrar. El sistema permitirá publicar excedentes con descuentos sugeridos según la proximidad del vencimiento, consultar ofertas por categoría y distrito, reservar inventario y coordinar la entrega o el recojo directamente con el vendedor.

La iniciativa responde a dos necesidades locales: reducir la merma comercial de alimentos aptos para consumo y facilitar el acceso de las familias a productos con precios rebajados. El piloto priorizará los mercados y zonas comerciales identificados en la visión del producto, con acompañamiento presencial a vendedores durante las primeras tres semanas de adopción.

La propuesta toma como punto de partida la base de producto mencionada en la visión y recomienda cerrar primero el alcance transaccional esencial, asegurar moderación y protección de datos, medir el desempeño y luego operar un piloto controlado. La primera versión será una aplicación web; la pasarela de pagos, el delivery propio y las aplicaciones nativas quedan fuera del MVP.

## Ficha del proyecto

| Campo | Definición propuesta |
| --- | --- |
| Producto | órbiKa, marketplace web para ofertas de alimentos perecibles próximos a vencer. |
| Área inicial | Provincia de Tacna, con foco en Tacna, Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza y Ciudad Nueva. |
| Usuarios | Comerciantes vendedores, compradores y administradores del sistema. |
| Enfoque | Consolidación del MVP, validación de calidad y despliegue piloto con acompañamiento. |
| Horizonte referencial | 11 semanas, sujeto a revisar el avance existente, disponibilidad del equipo y comercios participantes. |

# 2 Oportunidad y justificación

La visión del producto identifica pérdidas de entre 8% y 15% de mercadería perecible en centros de abasto y describe que los remates suelen depender de la venta presencial o de publicaciones dispersas en redes sociales. Estas prácticas limitan la visibilidad de la oferta, hacen difícil mantener actualizado el stock y ofrecen poca trazabilidad para el comprador.

órbiKa centraliza las ofertas y permite que un comercio publique desde el puesto, mientras los compradores encuentran productos disponibles por distrito, precio y proximidad de vencimiento. La propuesta combina una operación sencilla con indicadores de alimentos revalorizados, ahorro generado y reducción estimada de residuos.

## Beneficio esperado

| Grupo | Valor que entrega órbiKa |
| --- | --- |
| Comerciantes | Más oportunidades de recuperar parte del valor de productos con baja rotación y una forma estructurada de atender reservas. |
| Compradores | Acceso a ofertas alimentarias locales, ficha con información del producto y coordinación clara para recojo o entrega. |
| Comunidad | Registro agregado de alimentos rescatados y ahorro; mayor visibilidad de prácticas de consumo responsable. |
| Equipo administrador | Herramientas para revisar publicaciones, atender reportes y observar el funcionamiento del piloto. |

# 3 Objetivos y alcance

## Objetivo general

Consolidar y validar una plataforma web responsive para facilitar la comercialización de productos perecibles con descuento en Tacna, reducir la merma comercial y medir los resultados del piloto con comerciantes y compradores locales.

## Objetivos específicos

Facilitar el registro diferenciado de compradores y vendedores y el acceso seguro a sus funciones.

Permitir a los vendedores publicar productos con precio, stock, categoría, fotografía y fecha de vencimiento, con una sugerencia de descuento configurable.

Ayudar a los compradores a descubrir ofertas por categoría, distrito y precio, y reservar unidades sin sobreventa.

Proporcionar seguimiento de pedidos, cancelaciones, calificaciones y reportes para fortalecer la confianza entre usuarios.

Registrar indicadores de ventas, ahorro y alimentos revalorizados para orientar las decisiones posteriores al piloto.

## Alcance de la primera versión

| Incluido en el MVP | Diferido para una fase posterior |
| --- | --- |
| Registro y autenticación por rol; perfil básico de comercio; publicación y edición de productos. | Aplicación móvil nativa para tiendas de aplicaciones. |
| Catálogo, filtros por categoría y distrito, detalle de producto y disponibilidad. | Pasarela integrada con retención bancaria. |
| Reserva de stock, estados del pedido y cancelación con actualización de inventario. | Flota propia de reparto o logística gestionada por la plataforma. |
| Calificaciones, moderación básica, canal de incidencias y panel inicial de impacto. | Funciones avanzadas de fidelización, mensajería interna y analítica premium, sujetas a validación del piloto. |

El MVP dependerá de que el vendedor informe correctamente la condición, cantidad y fecha de vencimiento. Las condiciones de uso delimitarán la responsabilidad del vendedor sobre la inocuidad y estado del alimento; la plataforma facilitará la publicación, la trazabilidad y la coordinación entre las partes.

# 4 Solución propuesta

órbiKa operará como una aplicación web accesible desde el navegador de un teléfono o computadora. El flujo del vendedor será breve: registrar el producto, revisar el descuento sugerido y publicar; luego podrá aceptar, completar o cancelar reservas. El comprador explorará el catálogo, consultará la ficha y reservará; la entrega o el recojo se coordinarán sin logística propia de la plataforma.

## Capacidades principales

| Capacidad | Resultado operativo |
| --- | --- |
| Cuentas y perfiles | Acceso diferenciado para compradores, vendedores y administradores. |
| Publicación asistida | Formulario ágil con precio, stock, fotografía, categoría y vencimiento; sugerencia de descuento. |
| Catálogo local | Exploración y filtrado de productos por distrito, categoría y rango de precio. |
| Pedidos e inventario | Reserva transaccional de stock y gestión de estados para evitar confirmar unidades no disponibles. |
| Confianza y control | Calificaciones, reportes ciudadanos y moderación de ofertas o cuentas. |
| Medición de impacto | Panel de kilogramos revalorizados, ahorro acumulado y estimación de emisiones evitadas. |

## Experiencia y operación

La interfaz priorizará pantallas pequeñas, lenguaje cotidiano, botones táctiles amplios y formularios con validación inmediata. Las acciones principales del vendedor deberán requerir pocos pasos y funcionar con conectividad móvil variable. El catálogo podrá optimizarse con compresión de imágenes y caché para reducir tiempos de carga.

# 5 Arquitectura y criterios de calidad

La visión define una arquitectura cliente-servidor desacoplada: una aplicación de una sola página con React 18, Vite y Tailwind CSS; una API con Node.js y Express; y PostgreSQL gestionado en Supabase, con políticas de Row Level Security para limitar el acceso a datos. La solución considera Supabase para PostgreSQL y autenticación, Render para el alojamiento de la aplicación y Cloudinary para la gestión de imágenes, conforme a la visión.

| Atributo | Criterio verificable propuesto |
| --- | --- |
| Usabilidad | Un vendedor nuevo publica su primer producto en menos de 15 minutos de aprendizaje; publicar una oferta debe tomar menos de 2 minutos. |
| Rendimiento | Consultas del catálogo por debajo de 1.5 segundos en carga normal; página inicial por debajo de 2.5 segundos en red 4G. |
| Seguridad | Contraseñas protegidas, autorización por rol, aislamiento de datos y consentimiento informado para los datos personales. |
| Disponibilidad | Objetivo superior al 99% durante el horario comercial de referencia, de 06:00 a 20:00. |
| Confiabilidad | La reserva y cancelación mantienen el stock consistente y registran los cambios de estado del pedido. |
| Mantenibilidad | Módulos desacoplados y trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y pruebas. |

Antes del piloto se revisarán permisos, manejo de sesiones, respaldos, gestión de imágenes, registros de errores y recuperación del servicio. Las condiciones de uso y el tratamiento de reclamos se prepararán para revisión conforme a la regulación aplicable.

# 6 Plan de trabajo y entregables

El siguiente cronograma es una referencia inicial de planificación, no una fecha comprometida. Se confirmará después de revisar la base existente, el backlog, las pruebas ya ejecutadas y la disponibilidad de vendedores para el piloto.

| Fase | Duración | Trabajo y entregables |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico y acuerdos | 2 semanas | Revisión de la versión existente, alcance priorizado, decisiones de operación, criterios de aceptación y plan de pruebas. |
| 2. Cierre del MVP | 4 semanas | Ajustes de flujos principales, reserva e inventario, perfiles, catálogo, administración básica y panel inicial. |
| 3. Validación y estabilización | 2 semanas | Pruebas funcionales, de seguridad y rendimiento; corrección de hallazgos; documentación técnica y manuales. |
| 4. Onboarding y piloto | 3 semanas | Capacitación presencial a vendedores, soporte durante operación, seguimiento de incidencias y reporte de resultados. |

## Entregables

Backlog priorizado y criterios de aceptación alineados con los 21 casos de uso indicados en la visión.

Versión web responsive del MVP desplegada en el entorno acordado, con configuración y guía de recuperación.

Reporte de ejecución de pruebas con trazabilidad a requerimientos; la visión establece como referencia 63 pruebas ejecutadas.

Guía breve para vendedores, manual de compradores y guía de administración y despliegue.

Informe del piloto con incidencias, actividad, transacciones, alimentos revalorizados y recomendaciones de siguiente fase.

# 7 Adopción y organización

La adopción es parte del proyecto. Durante las primeras tres semanas de operación se brindará acompañamiento presencial en los mercados priorizados, con apoyo para crear cuentas, tomar fotografías, registrar productos y definir precios. Se habilitarán WhatsApp Business y un buzón de incidencias como canales de soporte; la referencia de atención indicada en la visión es de hasta dos horas durante la franja operativa.

| Actor | Responsabilidad en el proyecto |
| --- | --- |
| Equipo G01 | Coordinar el producto, cerrar el alcance priorizado, implementar mejoras, preparar pruebas y acompañar el despliegue. |
| Administrador del piloto | Revisar publicaciones reportadas, gestionar categorías y cuentas, y consolidar incidencias e indicadores. |
| Comerciantes participantes | Mantener datos y stock actualizados, informar el vencimiento real y atender pedidos confirmados. |
| Compradores participantes | Usar la reserva, coordinar la recepción y reportar incidencias con información concreta. |
| Docente evaluador | Revisar consistencia académica, trazabilidad y evidencias de calidad del proyecto. |

# 8 Riesgos y respuesta

| Riesgo | Respuesta propuesta |
| --- | --- |
| Baja adopción por experiencia digital limitada | Onboarding presencial, guía visual y flujo de publicación corto; medir tiempo y errores de uso. |
| Datos incompletos o vencimientos incorrectos | Campos obligatorios, fotografía y fecha visibles, recordatorio de responsabilidad del vendedor y canal de reporte. |
| Conectividad irregular en mercados | Diseño ligero, imágenes optimizadas, caché del catálogo y estados de carga claros. |
| Poca oferta o demanda al inicio | Captar vendedores y compradores en los mismos sectores y observar la rotación antes de ampliar zonas. |
| Exposición de datos o abuso de cuentas | Permisos por rol, políticas de acceso, controles administrativos, consentimiento y revisión de incidentes. |
| Cálculo de impacto difícil de comparar | Definir una metodología documentada para peso, ahorro y factores de conversión; presentar emisiones como estimación. |

# 9 Indicadores y sostenibilidad

El piloto medirá desempeño del producto y resultado operativo. Los indicadores deben contar con una definición común, periodo, responsable y fuente de datos antes de iniciar la medición.

| Indicador | Referencia inicial |
| --- | --- |
| Tiempo para publicar | Menos de 2 minutos como criterio de éxito comercial; aprendizaje inicial menor a 15 minutos. |
| Rendimiento | Catálogo menor a 1.5 segundos y carga inicial menor a 2.5 segundos en 4G. |
| Disponibilidad y soporte | Más de 99% en el horario definido; atención de incidencias dentro de dos horas durante operación. |
| Actividad comercial | Publicaciones activas, reservas, pedidos completados, cancelaciones y tasa de conversión. |
| Impacto | Kilogramos revalorizados, ahorro acumulado y emisiones equivalentes evitadas, con metodología documentada. |

## Modelo de sostenibilidad de la plataforma

La visión plantea una comisión del 5% sobre pedidos completados y un plan premium mensual de S/ 29.90 para vendedores frecuentes. Como la pasarela integrada se difiere, el piloto debe acordar cómo registrar y liquidar las comisiones sin retener pagos dentro de la plataforma. La suscripción premium puede activarse después de validar la frecuencia de uso y el valor de sus beneficios.

La planificación operativa deberá contemplar alojamiento, dominio, almacenamiento de imágenes, soporte y actividades presenciales de onboarding. El monto y la fuente de financiamiento se establecerán junto con el calendario definitivo del piloto.

# 10 Decisiones para iniciar

Para pasar de la propuesta a la ejecución, se recomienda cerrar los siguientes acuerdos en la reunión de inicio:

Revisar el estado real de la versión existente y confirmar el alcance de la primera entrega.

Definir el número de comercios participantes, mercados y distritos cubiertos por el piloto.

Aprobar el límite de descuento: la visión menciona ofertas de hasta 50% y, en otra sección, sugerencias entre 20% y 60%; conviene configurar el algoritmo y su máximo antes del piloto.

Acordar la coordinación de pagos, la liquidación de la comisión y los criterios para contar un pedido como completado.

Confirmar responsables de moderación, atención de incidencias y acceso a métricas.

Validar calendario, costos operativos y criterio de salida del piloto antes de comprometer fechas.

## Cierre

órbiKa propone una respuesta local y verificable para aprovechar mejor los alimentos perecibles en Tacna. Un MVP acotado, acompañado por vendedores y medido desde el primer día permitirá comprobar la operación con usuarios reales, corregir fricciones y decidir con evidencia qué capacidades conviene ampliar.

## Base documental

Documento de Visión G01_ORBIKA_FD02_VISION_CHATA_LOYOLA, versión 3.0, 28 de septiembre de 2026. La visión refiere como documentos complementarios el estudio de factibilidad FD01, la especificación de requerimientos SRS FD03 y el documento de arquitectura SAD FD04.